

**Контрольно-счетная комиссия**

**Хохольского муниципального района**

**Воронежской области**

396840, р.п. Хохольский, ул. им. Ленина, 8, тел./факс: 8(47371) 41-5-47;

E-mail: ksk.hohol@govvrn.ru

|  |
| --- |
|  |

№ 1 «02» февраля 2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контрольно-счетной комиссией Хохольского муниципального района Воронежской области с «15» января 2024г. по «02» февраля 2024 г. проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и осуществления деятельности по социально-экономическому развитию территории органами местного самоуправления Архангельского сельского поселения в 2022-2023 годах и текущем 2024 году.

В процессе проверки выявлены нарушения:

1. Журналы операций ведутся с нарушениями утвержденной учетной политики Архангельского сельского поселения раздела 3. Формы первичных документов.

2. Расчеты по оплате представлены расчетными ведомостями и приложенными расчетными листками, карточки-справки формы 0504417, лицевые счета не ведутся.

3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками отражены в журнале операций №4 обороты на начало периода и конец не выводятся, расчеты не отражены, разрешающая подпись главы поселения к оплате документов не имеется.

4. Плановая инвентаризация основных средств в 2023 году не проводилась.

5. Бензин списывается в нарушении распоряжения Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (с изменениями и дополнениями).

6. В путевых листах маршрут движения не расписан, что не дает возможности отследить маршруты и пробег автомобиля, росписи ответственных лиц на выдачу путевых листов отсутствуют, нет печати.

7. Приобретение и списания запасных частей осуществляется без составления дефектной ведомости, без указания причины поломки.

8. Расходы в виде штрафа в сумме 1500 рублей за неуплату платной парки автомобиля администрации Архангельского сельского поселения ЛАДА Гранта 219010 государственный номер А 558 ВВ136 бюджетом сельского поселения на 2023 год не предусмотрены.

9. Муниципальный контракт от 25.04.2022 г. №1 «Обустройство тротуаров в Архангельском сельском поселении Хохольского муниципального района Воронежской области» нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 32 календарных дней, со стороны заказчика превышены сроки по расчету за выполненные работы на 15 календарных дней.

10. Муниципальный контракт от 17.05.2022 г. №2 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны заказчика превышены сроки по расчету за выполненные работы на 18 календарных дней.

11. Муниципальный контракт от 30.08.2022 г. №3 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 21 календарного дня, со стороны заказчика превышены сроки по расчету за выполненные работы на 8 календарных дней.

12. Муниципальный контракт от 14.04.2023 г. №1 «Размещение площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Хохольского муниципального района Воронежской области» нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 1 календарного дня, претензия заказчика на нарушение сроков выполнения работ на электронной площадке [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) отсутствует.

13. Муниципальный контракт от 02.06.2023 г. №2 «Размещение площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Хохольского муниципального района Воронежской области» нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 20 календарных дней, претензия заказчика на нарушение сроков выполнения работ на электронной площадке [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) отсутствует.

14. Муниципальный контракт от 07.11.2023 г. №3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Хохольского муниципального района Воронежской области» по состоянию на 30.01.2024 года работы не были выполнены в полном объеме, акт о приемки выполненных работ не подписан, нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 69 календарных дней

Для устранения выявленных нарушений и недостатков в соответствии с решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021. №54 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района» ст.13 Вам необходимо:

Рассмотреть представление о выявленных нарушениях и принять соответствующие меры привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших указанные в акте проверки нарушения.

Контрольно-счетная комиссия просит предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Хохольского муниципального района

Воронежской области А.Ю. Родивилов