Отчет

**по акту проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках исполнения регионального проекта « Демография. Спорт-норма жизни».**

22.08.2022г. с.Петино

Основание для проведения проверки:

план работы ревизионной комиссии Хохольского муниципального района

района Воронежской области на 2021 год пункт 2.13 проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках исполнения регионального проекта « Демография. Спорт-норма жизни».

**Предмет проверки:**

Использование межбюджетных трансфертов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта «Демография. Спорт-норма жизни».

**Объекты проверки:**

Администрация Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

**Цель контрольного мероприятия:**

Анализ обоснованности, эффективности и законности использования межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию основного мероприятия оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках исполнения регионального проекта « Демография. Спорт-норма жизни».

Оценка обеспечения процесса реализации мероприятий по занятию физической культурой и спортом населения расположенных в сельской местности Хохольского муниципального района.

Вопросы проверки:

Оценка правомерности, целевого и эффективного использования Субсидии на оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивной площадки.

Анализ выполнения условий Соглашений, заключенных между:

-Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией Хохольского муниципального района Воронежской области о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета бюджету Хохольскому муниципальному образованию Воронежской области на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций.

Анализ соблюдения законодательства при заключении и исполнении муниципального контракта на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок.

Анализ причин формирования неиспользованных остатков средств (при наличии), в т.ч., в связи с невыполнением обязательств по муниципальным контрактам.

Включение в реестр муниципальной собственности объекта и отражение в бухгалтерском учете по балансовой стоимости ( на 01.01.2022).

Проверка достоверности учета, наличия и фактического использования объекта.

Анализ достижения значений показателей (индикаторов), предусмотренных основным мероприятием «Региональный проект «Демография. Спорт-норма жизни».

Оценка организации контроля за реализацией мероприятий и расходованием бюджетных средств, направленных на достижение целей по теме проверки.

Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 09 августа по 22 августа 2022 года.

**Проверяемый период:**

2021 год.

**Ответственный исполнитель:**

Председатель Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района Родионов М.Н.

**В проверяемом периоде:**

Глава Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области Ситникова Лилия Павловна.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

На территории Воронежской области с 2014 года действует государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 года № 1202.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены расходы на мероприятия по оснащению спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием при создании малых спортивных площадок в целях достижения значений дополнительного результата.

В целях реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография» в соответствии с Законом Воронежской области от 28.12.2020 года №129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022,2023 годов» в рамках «Регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» Хохольскому муниципальному району выделена Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок (в целях достижения значений дополнительного результата) в сумме 1136950 рублей.

Согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29 декабря 2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год заложено финансирование на мероприятие по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок ( в целях достижения значений дополнительного результата) в сумме 1155437 рублей, в том числе средства областного бюджета 1136950 рублей, средства местного бюджета 18487 рублей.

Департаментом физической культуры и спорта Воронежской области в лице руководителя департамента Кадурина Владимира Викторовича действующего на основании Положения о департаменте физической культуры и спорта Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 23.04.2009 № 289 с одной стороны и администрация Хохольского муниципального района Воронежской области далее «Муниципалитет» в лице главы Хохольского муниципального района Воронежской области Ельчанинова Михаила Петровича, действующего на основании Решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 года №40 «Об избрании главы Хохольского муниципального района Воронежской области», Устава Хохольского муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 31.03.2015 № 21. С другой стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетами из областного бюджета, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1083 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета» Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок заключили соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» от 18 января 2021 года без номера, в 2021 году в соглашение внесли изменение и заключили:

-дополнительное соглашение от 25.03.2021г., внесены изменения в раздел 2. Субсидия в 2021году составит 1155437 рублей;

- дополнительное соглашение от 02.06.2021г., внесены изменения в раздел V. Ответственность сторон. Приказом департамента финансов Воронежской области от 31.05.2021 № 76 «о\н»

Заключено Соглашение № 48 от 15.03.2021 «Об организации взаимодействия при реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района Воронежской области определен как Муниципальный заказчик.

Финансовое обеспечение расходных обязательств: Субсидия составляет: в 2021 году 1155437 рублей, 98.4% из бюджета Воронежской области, но не более 1136950 рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0131300035721000046-21 «Устройство малой спортивной площадки по адресу :Воронежская область, Хохольский район, с.Петино, ул.Советская 1е».

К муниципальному контракту № 0131300035721000046-21 заключены дополнительные соглашения:

* № 1 от 31.08.2021 года, внесены изменения в реквизиты сторон;
* № 2 от 30.11.2021 года, пункт 4.3. Источники финансирования:

с уточнением КБК областного и муниципального бюджетов.

По исполнению контракта раздела 4 пункта 4.1 заказчик и подрядчик подписали и скрепили печатью акт приемки выполненных работ формы

№ КС-2 от 15.11.2021 года № 1 на сумму 1155438 рублей.

Подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат от

15.11.2021 года №1 на сумму 1155438 рублей.

ООО «АТ-ГРУПП» выставлена счет-фактура на оплату от 15 ноября 2021 года № 131 на сумму 1155438 рублей.

Платежными поручениями:

- от 22.11.2021 года № 22563 в сумме 18488 рублей средства районного бюджета;

- от 15.12.2021года № 24987 в сумме 1136950 рублей средства областного бюджета. произведена оплата муниципального контракта от 27.08.2021 № 0131300035721000046-21 «Устройство малой спортивной площадки по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с.Петино, ул.Советская 1е» в рамках национального проекта «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта».

Нарушены условия контракта раздел 2. «Условия и сроки выполнения работ» просрочка 59 дней и порядок расчетов раздел 4. «Цена контракта и порядок расчета» пункт 4.11. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в валюте Российской Федерации (рубль) за выполненные работы в полном объеме в течении 7 календарных дней, па основании подписанного акта приемки выполненных работ. В соответствии со статьей 34. частью13. пунктом 1. Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты заказчиком выполненной работы должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемки... Просрочка в исполнении сроков оплаты по данному

контракту составила 21календарный день по средствам областного бюджета.

Выставлена претензия от 19.11.2021 № 1 о нарушении срока выполнения подрядных работ. Оплачена претензия платежным поручением от 25.11.2021 № 336 в сумме 17042.71 рублей.

Остатков не использованных средств субсидии нет.

Условия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в целях достижения значений дополнительного результата национального проекта «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни», государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» от 18 января 2021 года исполнены в полном объеме, согласно отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, уровень софинансирования 98.4%, 1136950 рублей средства из бюджета субъекта Российской Федерации, 18488 рублей средства местного бюджета.

На основании Соглашения № 48 от 15.03.2021 «Об организации взаимодействия при реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» и акта приема-передачи от 23 декабря 2021 № 10 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области передает, а отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района принимает спортивно-технологического оборудование для создания малой спортивной площадки в с.Петино Хохольского района согласно приложения № 1 к акту приема-передачи на сумму 2073431.73 рублей.

Согласно приказа отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 28.03.2022 № 18 «Об изъятии из оперативного управления муниципального имущества» имущество изъято в казну администрации Хохольского муниципального района Воронежской области, согласно акта приема - передачи от 01.04.2022 года в количестве 20 объектов.

Согласно постановления администрации Хохольского муниципального имущества от 29 марта 2022 года № 248 «О передаче имущества из собственности Хохольского муниципального в собственность Петинского сельского поселения» и акта приема-передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Хохольского муниципального района Воронежской области, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 01 апреля 2022 года, имущество приняло Петинское сельское поселение в лице главы администрации Петинского сельского поселения Ситниковой Лили Павловны, действующей на основании Устава Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области, в соответствии с решением Совета народных депутатов Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 25.03.2022 года № 5 «О принятии из муниципальной собственности Хохольского муниципального района Воронежской области в собственность Петинского сельского поселения имущества».

Согласно распоряжения администрации Петинского сельского поселения от

01.04.2022 № 5 «О постановке на баланс администрации Петинского сельского поселения имущества» принятое имущество должно быть поставлено на бухгалтерский учет согласно приложения, запись о внесении в реестр муниципальной собственности Петинского сельского поселения в казну данный нормативный документ не предусматривает.

В соответствии с представленной выпиской из реестра муниципального имущества казны Петинского сельского поселения от 17.08.2022 № 135 переданное имущество поставлено на бухгалтерский учет единым объектом «Спортивная площадка», хотя при передаче из районной собственности объекты передавались поименно с присвоенными инвентарными номерами, годом ввода в эксплуатацию и балансовой стоимостью. Инвентарные карточки учета нефинансовых активов на принятые объекты муниципальной собственности Петинского сельского поселения формы № 0504031 не заведены.

Согласно классификатора нарушений:

Раздел 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.

Предложение.

В целях устранения выявленных нарушений направлено представление в адрес администрации Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Хохольского муниципального района М.Н.Родионов