Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председатель Контрольно- счетной

 комиссии Хохольского муниципаль-

 ного района М.Н.Родионов

**Программа проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».**

**Основание для проведения проверки:**

Решение о проведении параллельного контрольного мероприятия от 01.06..2022

**Цели проверки:**

Цель 1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Хохольского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

Цель 2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащений объектов общего образования**.**

Цель 3. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

**Предмет проверки:** Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адреснойпрограммы капитального ремонта на капитальный ремонт областных и муниципальных объектов общего образования Хохольского муниципального района.

**Объекты проверки:**

1. Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области.

2. Муниципальные общеобразовательные организации Хохольского муниципального района Воронежской области.

**Проверяемый период:** 2020-2021 годы и текущий период 2022 года.

**Срок проведения проверки:** с 02.06.2022 по 15.07.2022.

**Ответственные лица:**

Родионов Михаил Николаевич.

**Вопросы мероприятия:**

1. Анализ формирования перечня объектов образования, находящихся в муниципальной собственности Хохольского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

2. Анализ обоснованности формирования потребности и распределения государственных средств между муниципальными учреждениями. Своевременность направления предложений в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в том числе по корректировке объемов бюджетных ассигнований.

3. Анализ соблюдения условий заключенных соглашений о предоставлении бюджету Хохольского муниципального района субсидий из областного бюджета на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

4. Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в бюджет муниципального образования.

5. Соблюдение требований нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления и расходования субсидий.

6. Полнота и своевременность перечисления государственных средств муниципальным учреждениям общего образования.

7. Проверка достоверности данных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, сроков их предоставления в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

8. Анализ структуры расходов и освоения межбюджетных трансфертов. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).

9. Организация контроля за расходованием бюджетных средств.

При проверке муниципальных учреждений общего образования:

1. Анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.
2. Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в муниципальные учреждения образования.
3. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).
5. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

- соответствия выполненных работ условиям контрактов;

- соблюдения сроков выполнения работ;

- ведения претензионной работы;

- своевременности расчетов с подрядными организациями.

1. Проверка достоверности данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления.
2. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

***Порядок оформления результатов мероприятия и обмена информацией:***

Срок проведения контрольных действий на объектах и оформление актов по результатам проверок КСП ВО – по 27.07.2022.

Срок предоставления Контрольно-счетной палате Воронежской области актов и сводной информации (отчета) по результатам проведения контрольных действий сотрудниками МКСО на объектах – по 15.07.2022.

***Порядок подготовки и принятия решений по результатам мероприятия:***

Срок подготовки отчета Контрольно-счетной палатой Воронежской области – по 05.08.2022.

***Иные вопросы взаимодействия:***

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончания мероприятия.

Действие Решения не может быть прекращено во время уже проводимого мероприятия до его полного завершения.

Датой окончания мероприятия считается дата утверждения отчета по результатам мероприятия.

Настоящее Решение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской областиЛенина пл., д.12, г. Воронеж,394018\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Селютин«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | ПредседательКонтрольно-счетной комиссииХохольского муниципального района Воронежской областиЛенина ул., д. 8, р.п. Хохольский, Хохольский район, Воронежская область, 396840  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Родионов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |