Акт внеплановой камеральной проверки соблюдения администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, о контрактной системе в сфере закупок при ремонте автомобильной дороги от а/д «Курск –Борисоглебск-Хохольский-Репьевка» до д.43 по ул. Набережная с.Хохол.

21 сентября 2020 года                                                                    р.п.Хохольский

На основании приказа финансового отдела администрации Хохольского муниципального района от 16 сентября 2020 года № 32/ОД «О проведении внеплановой камеральной проверки соблюдения администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, о контрактной системе в сфере закупок при ремонте автомобильной дороги от а/д «Курск –Борисоглебск-Хохольский-Репьевка» до д.43 по ул. Набережная с.Хохол»   проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в составе назначенной комиссии:

-  Гончарова Николая Алексеевича - начальника сектора по реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- Степанова Людмила Васильевна – начальник сектора по бюджету;

- Кострубова Елизавета Петровна – начальник сектора по бухгалтерскому учету и отчетности, казначейского исполнения бюджета.

Цель проверки - предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, Воронежской области, муниципального района и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений.

Предмет проверки - соблюдения администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, о контрактной системе в сфере закупок при ремонте автомобильной дороги от а/д «Курск –Борисоглебск-Хохольский-Репьевка» до д.43 по ул. Набережная с.Хохол.

Срок проверки: с 16.09.2020г. по 21.09.2020г.

Администрация Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета народных депутатов Хохольского городского поселения от 30.10.2015г.  №25 (с внесенными изменениями).

ИНН/КПП 3631006296/363101001, ОГРН 1153668053769.

Учреждение  фактически расположено по адресу:

396840, Воронежская область, Хохольский район, рабочий поселок Хохольский, Школьная улица, дом 4, телефон: 8 (47371)41-5-89, 8 (47371)41-3-56.

Администрация Хохольского городского поселения является органом местного самоуправления Хохольского городского поселения. Экономическую основу местного самоуправления Хохольского городского поселения составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Хохольского городского поселения.

Органы местного самоуправления от имени Хохольского городского поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Хохольского городского поселения.

Правом первой подписи денежных документов в проверяемом периоде имел  глава Хохольского городского поселения: Родивилов Александр Юрьевич (Решение Совета народных депутатов Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 04.06.2018г. №26 «О назначении Родивилова Александра Юрьевича на вакантную должность муниципальной службы главы администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области»).  Главным бухгалтером являлась Ливенцева Татьяна Анатольевна (Распоряжение администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области  от 11.01.2016г. №1 лс – копия приложена к акту).

В проверяемом периоде для учета операций исполнения бюджета Хохольского городского поселения в Хохольском отделении Федерального казначейства по Воронежской области был открыт лицевой счет:

40204810020070000010	 - УФК по Воронежской области (Администрация Хохольского городского поселения).

В письме Департамента финансов Воронежской области от 04.09.2020г № 50-11/1227 «О результатах рассмотрения документов» было указано, что в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанном администрацией городского поселения Хохольского муниципального района и ООО «АМ- Строй» (подрядчик), при ремонте автомобильной дороги от а/д «Курск –Борисоглебск-Хохольский-Репьевка» до д.43 по ул. Набережная с.Хохол Хохольского района увеличен более чем на 10% объем асфальтобетонной смеси (тип Б) без пропорционального изменения цены муниципального контракта №6 от 10.04.2020г.

В результате проведенного контрольного мероприятия было установлено, что в Приложение № 1   к муниципальному контракту № 6 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» от 10.04.2020 года, подписанного администрацией городского поселения Хохольского муниципального района и ООО «АМ- Строй» (подрядчик, выигравший в электронном аукционе №0131300035720000017) количество асфальтобетонной смеси указано 1,83 100 т смеси стоимостью  977146,00 рублей. На сайте закупок в разделе «контракты и договоры» по данному договору под номером 33631006296 20 000007 указана аналогичная информация. Изменений в контракт по данному вопросу не вносилось.

В сведениях о производстве работ, которые вело согласно контракта ООО «АМ-Строй», в записи от 17 апреля 2020 года указано краткое описание работ и методы производства – устройство слоя переменной толщены из асфальтобетонной смеси тип Б с применение укладчиков асфальтобетона и объем выполненных работ – 183 тонны. Данные сведения заверены подписями главы администрации Хохольского городского поселения Родивиловым А.Ю. и директором  ООО «АМ Стой» Егиазаряном А.Т.

В акте о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 18.05.2020 года за номером 1 к вышеуказанному муниципальному контракту действительно в столбце количество по строке 3 «Устройство слоя переменной толщины из асфальтобетона смеси тип Б с применением укладчиков асфальтобетон» указано 2,45 100 т смеси, однако при этом стоимость – 977146 рублей и цена – 533959,39 рублей соответствуют сметному расчету. То есть если мы разделим 977146 на 533959,39 то получим 1,83 100 т смеси.

Таким образом на лицо техническая ошибка, которая никаким образом не повлияла на выполнение и оплату работ по муниципальному контракту № 6 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» от 10.04.2020 года. Информация о данной ошибке администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района в письме от 10.09.2020г. №679 была доведена руководителю департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськину М.А.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах для Администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области  и финансового отдела администрации Хохольского муниципального района Воронежской области.

Начальник сектора по реализации                                                                 полномочий по внутреннему                                                                 муниципальному финансовому контролю     _____________Гончаров Н.А.

Начальник сектора по бюджету                      _____________Степанова Л.В.

Начальник сектора по бухгалтерскому                                                                       учету и отчетности, казначейского                                                                 исполнения бюджета                                        _____________Кострубова Е.П.

Глава администрации                                                                                     Хохольского городского поселения               _____________ Родивилов А.Ю.

Главный бухгалтер                                          ______________Ливенцева Т.А.