Акт проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Кочетовского сельского поселения в 2024 году № 17.

20 ноября 2024 года р.п.Хохольский

На основании приказа финансового отдела администрации Хохольского муниципального района от 15 ноября 2024 года № 39/ОД «О проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Кочетовского сельского поселения в 2024 году» проведена внеплановая проверка контрактной деятельности в составе назначенной комиссии:

- Гончаров Николай Алексеевич - начальник сектора по реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- Горожанкина Оксана Владимировна – начальник сектора по бюджету;

- Кривобокова Светлана Валерьевна – старший инспектор сектора по бюджету.

Объект проверки – Администрация Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

Тема контрольного мероприятия - проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Кочетовского сельского поселения в 2024 году.

Метод проверки: камеральный, контрольное мероприятие.

Проверяемый период: 01.01.2024г. по 01.01.2025г.

При проведении контрольного мероприятия проведено документальное изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц Администрации Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

Администрация Кочетовского Администрация Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета народных депутатов от 30.01.2015г. № 3.

**ИНН/КПП** 3631001700/363101001, **ОГРН** 1023601316452.

Учреждение фактически расположено **по адресу**:

396855, Воронежская область, Хохольский район, село Кочетовка, Центральная улица, 100, тел.: +7 (473 71) 78-3-49.

Администрация Кочетовского сельского поселения является органом местного самоуправления Кочетовского сельского поселения. Экономическую основу местного самоуправления Кочетовского сельского поселения составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Кочетовского сельского поселения.

Органы местного самоуправления от имени Кочетовского сельского поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кочетовского сельского поселения.

Правом первой подписи денежных документов в проверяемом периоде имел глава Кочетовского сельского поселения: Минаков Александр Иванович (Решение Совета народных депутатов Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 02.12.2020г. №16 «Об избрании главы Кочетовского сельского поселения»).

В соответствии с Соглашением № 6/бу от 28.12.2023г (между администрацией сельского поселения и администрацией района) и Соглашением № 6 о передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности от 10.01.2022 года (между сельским поселением и МБУ «ЦБП») полномочия по ведению бухгалтерского учета возложены на МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» с момента подписания соглашения. Руководителем МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» в проверяемый период являлась Степанова Людмила Васильевна (приказ финансового отдела администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 15.12.2021г № 42/ЛС «О назначении руководителя МКУ «ЦБП» Хохольского муниципального района Воронежской области»). Бухгалтером ответственным за ведение учета являлась - Варакина Елена Николаевна (Приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» от 23.10.2023г № 41/лс «О закреплении обязанностей»).

В проверяемом периоде для учета операций исполнения бюджета Кочетовскогоо сельского поселения в Хохольском отделении Федерального казначейства по Воронежской области были открыты:

расходный счет: 03231643206564283100,

на котором открыты следующие лицевые счета:

03914000170 – лицевой счет получателя бюджетных средств,

и доходный счет: 03100643000000013100,

на котором открыты следующие лицевые счета:

04313000170 - лицевой счет администратора доходов бюджета.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета утверждено приказом МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» от 03 августа 2022 года № 31/лс и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 3 рабочих дня с 20.11.2024 года по 22.11.2024года.

**Настоящим контрольным мероприятием установлено**:

**Проверка соблюдения норм Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2024 году.**

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактным управляющим в Кочетовском сельском поселении в проверяемом периоде являлся Минаков Александр Иванович (распоряжение администрации Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.10.2024 года № 27 «О назначении контрактного управляющего Кочетовского сельского поселения и утверждении Положения о контрактном управляющем Кочетовского сельского поселения.») Имеется Диплом о профессиональной переподготовке г. Воронеж Союза «Торгово-промышленной палаты Воронежской области» регистрационный номер КС-21-08/2019 от 23.08.2019г. по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов и о контрактной системе в сфере закупок администрацией Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> размещен план-график закупок на 2024 год 11.01.2024г.

В рамках письма Минфина Воронежской области №50-11/1561 от 8.11.24г осуществлена проверка муниципального контракта №1 от 18.07.2024г. между администрацией Кочетовского сельского поселения и ООО «Дорожник» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на общую сумму 4.4 млн. рублей на предмет внесения изменений в существенные условия контракта, в частности сокращение срока выполнения работ с 30 дней до 20 дней.

При изучении закупочных процедур, в частности последнее изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки №0131300035724000048 от 13.05.2024г. сравнили с Электронным контрактом №1 от 18.07.2024г. администрации Кочетовского сельского поселения Хохольского муниципального района с ООО «Дорожник», сформированным с использованием ЕИС, отклонений не было обнаружено. То есть, в электронном контракте изначально, также как и в извещении о закупке, цена контракта составляет 4429672,63 рублей, дата исполнения контракта – 20 календарных дней с начала исполнения контракта. Первоначальная (максимальная) цена контракта по совместной закупке № 0131300035724000048 в сумме 27988909,38 рублей согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.06.2024 года № ИЭОК2 не изменилась. Отклонение по вышеуказанным существенным условиям контракта имелись в приложенном муниципальном контракте в формате архива RAR, в котором по п.2.1 цена контракта составляет 4420813,27 рублей, дата исполнения контракта – 30 календарных дней с начала исполнения контракта. Так как в соответствии п.4 ст.5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе, то нарушений при осуществлении закупочных процедур не выявлено. Имеется техническая ошибка, которую заказчик исправил, заключив с подрядчиком дополнительное соглашение №1 от 17.09.2024г к муниципальному контракту от 18.07.2024г. №1.

**Информация о результатах контрольного мероприятия:**

Нарушений законодательства в рамках темы проверки не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение:

1. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (закупка № 0131300035724000048) от 27.06.2024г. на 3 страницах в формате Word;
2. Изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки № 0131300035724000048 от 13.05.2024г. на 13 страницах в формате PDF файла;
3. Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС на 7 страницах в формате HTML;
4. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2024г к муниципальному контракту от 18.07.2024г. №1 на 3 страницах в формате PDF файла;
5. Муниципальный контракт №1 от 18.07.2024г. на 24 страницах в формате PDF файла.

Руководитель

проверочной группы

(уполномоченное на проведение

контрольного мероприятия должностное лицо)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник сектора по ВМФК |  |  |  |  |  | Гончаров Н.А. |
| (должность) |  | (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

Копию акта контрольного мероприятия получил:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Кочетовского сельского поселения |  |  |  |  |  | Минаков А.И. |
| (должность) |  | (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |