Акт проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Гремяченского сельского поселения в 2024 году № 1.

28 января 2025 года р.п.Хохольский

На основании приказа финансового отдела администрации Хохольского муниципального района от 21 января 2025 года № 1/ОД «Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Гремяченского сельского поселения в 2024 году» проведена проверка закупочной деятельности администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области в составе назначенной комиссии:

- Гончаров Николай Алексеевич - начальник сектора по реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- Горожанкина Оксана Владимировна – начальник сектора по бюджету;

- Кривобокова Светлана Валерьевна – старший инспектор сектора по бюджету.

Объект проверки – Администрация Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

Тема контрольного мероприятия - проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд администрации Гремяченского сельского поселения в 2024 году.

Метод проверки: камеральный, контрольное мероприятие.

Проверяемый период: 01.01.2024г. по 01.01.2025г.

Администрация Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета народных депутатов от 12.11.2015г. № 21 (с внесенными изменениями).

ИНН/КПП 3631006306/363101001, ОГРН 1153668054418.

Учреждение фактически расположено по адресу: 396813, Российская Федерация, Воронежская область, Хохольский район, с. Гремячье, ул.Чехова, дом 9А, тел.: +7 (473 71) 9-13-44, (473 71) 9-10-27, факс: (473 71) 9-13-44.

Гремяченское сельское поселение образовано путем объединения Гремяченского сельского поселения, Рудкинского сельского поселения в составе Хохольского муниципального района Воронежской области, с административным центром в селе Гремячье, законом Воронежской области от 13 апреля 2015 г. № 40-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Хохольского муниципального района Воронежской области (принят областной Думой 10 апреля 2015 г.)

Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Администрация Гремяченского сельского поселения входит в структуру органов местного самоуправления Гремяченского сельского поселения.

Экономическую основу местного самоуправления Гремяченского сельского поселения составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Гремяченского сельского поселения.

Органы местного самоуправления от имени Гремяченского сельского поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Гремяченского сельского поселения.

Правом первой подписи денежных документов в проверяемом периоде имел глава администрации Хохольского городского поселения: Ткаченко Денис Андреевич(Решение Совета народных депутатов Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. №15 «Об избрании главы Гремяченского сельского поселения»).

В соответствии с Соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности от 29.12.2022 г № 4/бу полномочия по ведению бухгалтерского учета возложены на МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» руководителем которого является Степанова Людмила Васильевна (приказ 42/лс от 15.12.2021г). Ответственным за ведение бухгалтерского учета по администрации Гремяченского сельского поселения в МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» назначена Бартеньева Татьяна Николаевна.

В проверяемом периоде для учета операций исполнения бюджета Гремяченского сельского поселения в Хохольском отделении Федерального казначейства по Воронежской области были открыты:

расходный счет: 03231643206564163100,

на котором открыты следующие лицевые счета:

03313D00640 – лицевой счет получателя,

08313D00640 – лицевой счет администратора источников средств.

доходный счет: 03100643000000013100,

на котором открыты следующие лицевые счета:

04313D00640 - лицевой счет администратора доходов.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета утверждено распоряжением администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 29 апреля 2021 года № 9 «Об учетной политике».

Срок проведения контрольного мероприятия составил 4 рабочих дней с 24.01.2025 года по 28.01.2025года.

При проведении контрольного мероприятия проведено документальное изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц Администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

**Настоящим контрольным мероприятием установлено**:

**Соответствие проведенных в проверяемом периоде финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов и о контрактной системе в сфере закупок.**

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактным управляющим в Гремяченском сельском поселении в проверяемом периоде являлась Холоденкова Елена Николаевна (Распоряжение администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.12.2020 г. № 24 «О назначении контрактного управляющего»). Удостоверение о повышении квалификации 362420210374 Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» регистрационный номер КС 389-12/2023 от 14.12.2023г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов и о контрактной системе в сфере закупок администрацией Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> размещен план-график закупок на 2024 год 12.01.2024г.

В 2024 году Гремяченским сельским поселением Хохольского муниципального района были осуществлены пять закупок конкурентными способами (совместные торги) по капитальному ремонту автомобильных дорог, по которым заключены следующие муниципальные контракты:

* По закупке № 3363100630624000001 был заключен контракт № 2 от 25.06.2024г на сумму 3 429 684,22 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Лесная км 0+000 - км 1+300 Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципальном районе Воронежской области;
* По закупке № 0131300035724000048 был заключен контракт № 1 от 18.07.2024г. на сумму 9 895 318,19 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Садовая с. Гремячье км 0+000 - км 0+436; км 0+446-км 1+410 Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципальном районе Воронежской области;
* По закупке № 0131300035724000106 был заключен контракт № 3 от 23.09.2024г на сумму 2 414 781,12 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Первомайская км 0+750-км 0+940 с. Гремячье Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области;
* По закупке № 0131300035724000107 был заключен контракт № 4 от 24.09.2024г. на сумму 1 996 603,88 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина км 0+667 - км 1+387 с. Дмитриевка Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципальном районе Воронежской области;
* По закупке № 0131300035724000116 был заключен контракт № 5 от 18.11.2024г на сумму 1 394 068,42 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Садовая с. Гремячье км 1+236- км 1+450 Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципальном районе Воронежской области.

Администрацией Гремяченского сельского поселения были внесены изменения в муниципальный контракт № 5 от 18.11.2024г. без изменения объемов работ и цены данного контракта (реестровый номер контракта в реестре контрактов [3363100630624000005](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3363100630624000005), капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Гремячье, ул. Садовая Хохольского муниципального района Воронежской области), заключенный по результатам торгов с ООО «МИР ДОРОГ», дополнительным соглашением №1 от 25.11.2024г, которым пикеты смещаются на 174 метра из 214, то есть значительно изменяются условия муниципального контракта - изменяется место проведение работ, а именно по ул. Садовая в приложение №1 и №2 к муниципальному контракту от 18.11.2024г № 5 местоположение ремонтируемых участков дороги с пикетов км 1+236 до км 1+450 заменены на км 1+410 - км 1+624, при этом общая протяженность ремонтируемого участка не изменилась.

Все изменения в заключенный муниципальный контракт можно вносить только в соответствии со статьей 95 федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**Информация о результатах контрольного мероприятия:**

В нарушение части 2 статьи 34 федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрацией Гремяченского сельского поселения внесены изменения в муниципальный контракт № 5 от 18.11.2024г. без изменения объемов работ и цены данного контракта (реестровый номер контракта в реестре контрактов [3363100630624000005](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3363100630624000005), капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Гремячье, ул. Садовая Хохольского муниципального района Воронежской области), заключенный по результатам торгов с ООО «МИР ДОРОГ», дополнительным соглашением №1 от 25.11.2024г, которым изменяются существенные условия муниципального контракта, а именно:

1. По ул. Садовая в приложение №1 и №2 к муниципальному контракту от 18.11.2024г № 5 местоположение ремонтируемых участков дороги с пикетов км 1+236 до км 1+450 заменены на км 1+410 - км 1+624, при этом общая протяженность ремонтируемого участка не изменилась.

Данное нарушение содержит признак административного нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение:

1. Решение Совета народных депутатов Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г № 15 «Об избрании главы Гремяченского сельского поселения» на 1 странице;
2. Распоряжение администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.12.2020 г. № 24 «О назначении контрактного управляющего» на 1 странице;
3. Удостоверение о повышении квалификации 362420210374 Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» регистрационный номер КС 389-12/2023 от 14.12.2023г. по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» на имя Хололденковой Елены Николаевны на 1 странице;
4. Муниципальный контракт № 5 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Садовая с. Гремячье Хохольского муниципального района Воронежской области» от 18.11.2024г с ООО «МИР ДОРОГ» на 29 страницах;
5. Дополнительное соглашение от25.11.2024г №1 к муниципальному контракту № 5 от 18.11.2024г на 3 страницах;
6. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 на сумму 1394068,42 рублей по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Садовая км 1+410-км 1+624 с. Гремячье Хохольского муниципального района Воронежской области от 26.11.2024г. №1 на 1 странице;
7. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 от 26.11.2024г №1 на сумму 1394068,42 рублей на 1 странице;
8. Платежное поручение № 956 от 19.12.2024г на сумму 1338655,27 рублей (оплата работ по контракту №5 от 18.11.2024г) на 1 странице;
9. Платежное поручение № 864 от 28.11.2024г на сумму 55413,15 рублей (оплата работ по контракту №5 от 18.11.2024г) на 1 странице.

Руководитель

проверочной группы

(уполномоченное на проведение

контрольного мероприятия должностное лицо)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник сектора по ВМФК |  |  |  |  |  | Гончаров Н.А. |
| (должность) |  | (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

Копию акта контрольного мероприятия получил:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации Гремяченского сельского поселения |  |  |  |  |  | Ткаченко Д.А. |
| (должность) |  | (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |