**План мероприятий**

**по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области**

**в рамках государственной программы Воронежской области**

**«Развитие транспортной системы на период с 2024 по 2027 годы».**

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт дорожного покрытия в 2024 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (в разрезе сельских поселений)** | **Протяженность, км** | **Вид работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Архангельское сельское поселение, с.Архангельское, ул.Гагарина км 0+788-км 2+440; км 0+000-км 0+386; км 1+092-км 1+494 | 2,640 | Щебенение |
| 2 | Борщёвское сельское поселения,  с. Борщёво , ул.Архипова км 0+267-км 0+848; км 1+693-км 2+281; км 3+719-км 4+097; км 4+297-км 4+512; км 4+612-км 4+828 | 1,978 | Щебенение |
| 3 | Борщёвское сельское поселения,  с. Борщёво , ул.Войкова км 0+756-км 3+281 | 2,525 | Щебенение |
| 4 | Гремяченское сельское поселение,  с. Гремячье, ул. Лесная км 0+000-км 1+300 | 1,300 | Щебенение |
| 5 | Гремяченское сельское поселение,  с. Гремячье, ул. Садовая км 0+000-км 0+436; км 0+446-км 1+624 | 1,614 | Укладка а/б |
| 6 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул. Некрасова км 0+000-км 0+924 | 0,924 | Щебенение |
| 7 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, пер. Веселый км 0+100-км 0+750 | 0,650 | Щебенение |
| 8 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул.Мира км 0+000-км 1+498 | 1,498 | Щебенение |
| 9 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул.Садовая км 0+154-км 0+354; км 0+493-км 0+889; км0+922-км 1+122; км 1+434-км 1+689 | 1,051 | Щебенение |
| 10 | Кочетовское сельское поселение,  с.Кочетовка, ул.Школьная от д. №41 до д. 62 км 0+000-км 0+900 | 0,900 | Щебенение |
| 11 | Кочетовское сельское поселение,  с.Кочетовка, ул. Молодёжная км 1+150-км 1+830 | 0,680 | Укладка а/б |
| 12 | Кочетовское сельское поселение,  с.Кочетовка, ул.Садовая км 0+000-км 0+650 | 0,650 | Щебенение |
| 13 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, ул. Зелёная км 0+000-км 0+621 | 0,621 | Укладка а/б |
| 14 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, пер. Новый км 0+000-км 0+500 | 0,500 | Щебенение |
| 15 | Оськинское сельское поселение,  с. Оськино, ул. Солнечная км 0+000-км 0+920 | 0,920 | Щебенение |
| 16 | Оськинское сельское поселение,  с. Оськино, ул.Гагарина км 0+000-км 0+930 | 0,930 | Щебенение |
| 17 | Оськинское сельское поселение,  с. Оськино, ул. 8 Марта км 0+000-км 0+490 | 0,490 | Щебенение |
| 18 | Петинское сельское поселение,  с. Петино, ул. Павлова км 0+000-км 0+880 | 0,880 | Укладка а/б |
| 19 | Семидесятское сельское поселение,  с. Семидесятное, ул. Парижской Коммуны (от д.17 до д.21) км 0+000-км 0+200 | 0,200 | Щебенение |
| 20 | Семидесятское сельское поселение,  с. Семидесятное, ул. Ворошилова (от д.13 до д.34(подстация)) км 1+380-км 2+480; км 4+330-км 4+965; км 0+450-км 0+850; км 1+000-км 1+300; км 2+430-км 2+830; км 3+430-км 3+730 | 3,135 | Щебенение |
| 21 | Семидесятское сельское поселение,  с. Семидесятное, ул. Аси Тарковой км 0+530-км 1+030; км 2+200-км 2+900 | 1,200 | Щебенение |
| 22 | Семидесятское сельское поселение,  с. Семидесятное, ул.Кирова(от д.45 до д.57) км 1+022-км 1+522 | 0,500 | Щебенение |
| 23 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское,ул. Мира от д.54 до д.69 б км 0+820-км 1+870; км 0+000-км 0+610 | 1,660 | Укладка а/б |
| 24 | Яблоченское сельское поселение,  с. Яблочное, ул. 50 лет Октября; км1+288-км1+359, км1+951-км 2+240 | 0,360 | Щебенение |
| 25 | Яблоченское сельское поселение,  с. Яблочное, ул. Памяти Ильичу; км0+276-км0+318,км0+596-км0+678,км0+824-км0+936,км1+074-км1+166 | 0,328 | Щебенение |
| 26 | Яблоченское сельское поселение,  с. Яблочное, ул. Ленина км 0+000- км0+280; км 2+447-км 2+867 | 0,700 | Щебенение |
| 27 | Хохольское городское поселение,  рп. Хохольский, ул.Первомайская 1+892-км 2+402 | 0,510 | Щебенение |
| 28 | Хохольское городское поселение, рп. Хохольский, ул. Твардовского 0+000-км 0+271; км 0+278-км 0+410; км 0+416-км 0+582 | 0,569 | Укладка а/б |
| 29 | Хохольское городское поселение,  с. Еманча 1-я ул. Заречная км 0+000-км 1+400 от д.201 до д. 216 | 1,400 | Щебенение |
| 30 | Хохольское городское поселение,  рп. Хохольский ул. Горького км 0+000-км 0+337 | 0,337 | Укладка а/б |
| 31 | Хохольское городское поселение,  с. Хохол, ул.Красноармейская км 0+000-км 0+305, км 0+623-км 1+821, км 2+204-км 3+658 | 2,957 | Щебенение |
| 32 | Хохольское городское поселение,  с. Еманча 1-я, ул. Советская км 0+000 км 1+311 | 1,311 | Щебенение |
| 33 | Хохольское городское поселение,  рп. Хохольский ул. Некрасова км 0+190 км 0+454 | 0,264 | Щебенение |
| 34 | Хохольское городское поселение,  с. Хохол, ул. Пушкинская км 0+000 км 3+610 | 3,610 | Щебенение |
| 35 | Хохольское городское поселение,  с. Еманча 1-я, ул. Правобережная км 0+000 км 1+300 | 1,300 | Шебенение |
| 36 | Хохольское городское поселение,  с. Хохол, ул. Мичурина км 0+600-км 1+640 | 1,040 | Укладка а/б |
| 37 | Хохольское городское поселение,  с. Еманча 1-я, ул.Октябрьская- ул. Ворошилова 0+000 км 1+075 | 1,075 | Щебенение |
| 38 | Хохольское городское поселение,  рп. Хохольский ул. Полевая 0+000 км 0+570 | 0,570 | Щебенение |
| 39 | Хохольское городское поселение, пер. Солнечный с. Хохол км 0+540-км 0+805 | 0,265 | Укладка а/б |
| 40 | Хохольское городское поселение, пер. Солнечный с. Хохол км 0+805-км 0+905 | 0,100 | Щебенение |
|  | **ИТОГО:** | 44,142 |  |
| **Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых планируется ремонт дорожного покрытия в 2025 году.** | | | |
| **п/п** | **Наименование объекта (в разрезе сельских поселений)** | **Протяженность, км** | **Вид работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Архангельское сельское поселение,  с. Архангельское, ул. Советская км 0+000-км 0+328; км 1+058-км 2+800 | 2,070 | Щебенение |
| 2 | Борщёвское сельское поселение,  с. Борщёво, ул. Войкова км 3+391-км 3+756; 4+046-км 4+196 | 0,515 | Щебенение |
| 3 | Борщёвское сельское поселение,  х. Маслов лог, ул. Мира км 2+200-км 4+330 | 2,130 | Щебенение |
| 4 | Гремяченское сельское поселение,  с.Гремячье, ул.Садовая км 1+615-км 2+505 | 0,890 | Укладка а/б |
| 5 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул.Солнечная км 0+116-км 0+990 | 0,874 | Щебенение |
| 6 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул. Чапаева км 0+000-км 1+203 | 1,203 | Щебенение |
| 7 | Кочетовское сельское поселение, с. Кочетовка, ул. Солнечная км 0+000-км 0+791 | 0,791 | Укладка а/б |
| 8 | Кочетовское сельское поселение, с. Кочетовка, ул. Школьная км 1+550-км 1+944 | 0,394 | Щебенение |
| 9 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье,ул. Зеленая км 0+000-км 0+420 | 0,420 | Щебенение |
| 10 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, ул. Молодежная 0+000-км 0+160 | 0,160 | Укладка а/б |
| 11 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, ул. Придонская км 0+000-км 0+280 | 0,280 | Укладка а/б |
| 12 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, пер. Чапаева км 0+000-км 0+240 | 0,240 | Укладка а/б |
| 13 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, ул.Победы км 0+000-км 0+595 | 0,595 | Щебенение |
| 14 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, ул. Космонавтов км 0+000-км 0+948 | 0,948 | Щебенение |
| 15 | Петинское сельское поселение, п. опытной станции ВНИИК, ул.Заводская км 0+000-км 0+400 | 0,400 | Укладка а/б |
| 16 | Семидесятское сельское поселение,  с.Семидесятное, ул.Советская км0+000-км 0+800 | 0,800 | Укладка а/б |
| 17 | Семидесятское сельское поселение,  с.Семидесятное, ул. 9 Января км 0+000-км 0+920 | 0,920 | Щебенение |
| 18 | Староникольское сельское поселение, ул. Мира км 2+100-км 3+163 | 1,063 | Щебенение |
| 19 | Староникольское сельское поселение, ул. Ленина км 0+000-км 2+129 | 2,129 | Щебенение |
| 20 | Яблоченское сельское поселение,  с.Яблочное, пер. Лесной км 0+000-км 0+594 | 0,594 | Щебенение |
| 21 | Яблоченское сельское поселение,  с.Яблочное, пер. Чехова км 0+000-км 0+163 | 0,163 | Щебенение |
| 22 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. Бреусовой км 1+110-км 1+436 | 0,326 | Укладка а/б |
| 23 | Хохольское городское поселение, с. Еманча 1-я, ул. Ворошилова км 0+000- км 1+490 | 1,490 | Щебенение |
| 24 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. Глинки км 0+000-км 0+190 | 0,190 | Щебенение |
| 25 | Хохольское городское поселение, с. Хохол, ул. Зареченская км 0+000-км 0+266 | 0,266 | Щебенение |
| 26 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, пер. Здоровья км 0+000-км 0+316 | 0,316 | Укладка а/б |
| 27 | Хохольское городское поселение, с. Хохол, ул. Красноармейская км 3+658-км 3+972; км 3+972-км 4+252; км 4+252-км 4+614 | 0,956 | Щебенение |
| 28 | Хохольское городское поселение, с. Хохол, ул. Мичурина км 1+710-км 2+583 | 0,873 | Укладка а/б |
| 29 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, пер. Морозова км 0+000-км 0+223 | 0,223 | Укладка а/б |
| 30 | Хохольское городское поселение, с. Хохол, ул. Новая км 0+410-км 0+660; км 0+660-км 0+805 | 0,395 | Укладка а/б |
| 31 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. 70 лет Октября км 0+000-км 0+789; км 0+829-км 1+021 | 0,981 | Щебенение |
| 32 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. 50 лет Победы км 0+000-км 0+298; км 0+303-км 0+565; км 0+569-км 0+714; км 0+718-км 0+945; км 0+949-км 1+495 | 1,478 | Щебенение |
| 33 | Хохольское городское поселение, с. Хохол, ул. Пушкинская км 3+996-км 4+111; км 4+111-км 5+356; км 5+356-км 6+489 | 2,493 | Щебенение |
| 34 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. Спортивная км 0+064-км 0+375; км 0+545-км 0+712; км 1+023-км 1+223 | 0,450 | Щебенение |
| 35 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. Шолохова км 0+000-км 0+267; км 0+274-км 0+399 | 0,392 | Щебенение |
| 36 | Хохольское городское поселение, р.п. Хохольский, ул. Шишкова км 0+000-км 0+242 | 0,242 | Щебенение |
|  | **ИТОГО:** | 29,127 |  |

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых планируется ремонт дорожного покрытия в 2026 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (в разрезе сельских поселений)** | **Протяженность, км** | **Вид работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Архангельское сельское поселения,  с. Архангельское, ул. Карла Маркса | 1,100 | Укладка а/б |
| 2 | Архангельское сельское поселения,  с. Архангельское, ул. Мира | 0,600 | Щебенение |
| 3 | Борщёвское сельское поселение,  х. Пашенково ул. Донская | 0,800 | Укладка а/б |
| 4 | Гремяченское сельское поселение,  с.Гремячье, ул. Садовая | 0,916 | Укладка а/б |
| 5 | Гремяченское сельское поселение,  с.Рудкино, ул. Свободы | 0,650 | Щебенение |
| 6 | Кочетовское сельское поселение,  с.Кочетовка, ул.Школьная | 0,650 | Укладка а/б |
| 7 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул. Набережная | 2,350 | Щебенение |
| 8 | Костёнское сельское поселение,  с.Костёнки, ул. Лесная | 0,725 | Щебенение |
| 9 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, ул. Абикосовая | 0,285 | Укладка а/б |
| 10 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, пер. Пушкинский | 0,562 | Щебенение |
| 11 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, ул. Кольцова | 1,100 | Щебенение |
| 12 | Петинское сельское поселение,  п. опытной станции ВНИИК, ул. Луговая | 0,650 | Щебенение |
| 13 | Петинское сельское поселение,  п. Орловка, ул. Центральная | 0,300 | Укладка а/б |
| 14 | Семидесятское сельское поселение,  с.Семидесятное, ул. Труда | 0,200 | Щебенение |
| 15 | Семидесятское сельское поселение,  с.Семидесятное, ул.Первомайская | 1,485 | Щебенение |
| 16 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское,ул. Советская | 0,527 | Укладка а/б |
| 17 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское, ул. Бахметьева | 0,708 | Укладка а/б |
| 18 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское, ул. Центральная | 0,916 | Щебенение |
| 19 | Яблоченское сельское поселение,  с.Яблочное, ул. Садовая | 0,500 | Укладка а/б |
| 20 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, пер. Гоголя | 0,210 | Укладка а/б |
| 21 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Советская | 0,410 | Укладка а/б |
| 22 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Строительная | 0,346 | Укладка а/б |
| 23 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Солнечная | 0,732 | Укладка а/б |
| 24 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Краснознаменная | 0,950 | Укладка а/б |
| 25 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Советская | 0,280 | Щебенение |
| 26 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. 60 лет Октября | 0,420 | Укладка а/б |
| 27 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Первомайская | 1,069 | Щебенение |
|  | **ИТОГО:** | 19,441 |  |

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых планируется ремонт дорожного покрытия в 2027 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (в разрезе сельских поселений)** | **Протяженность, км** | **Вид работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Архангельское сельское поселения,  с. Архангельское, ул. Мира | 0,600 | Щебенение |
| 2 | Борщёвское сельское поселение,  х. Пашенково ул. Донская | 0,900 | Укладка а/б |
| 3 | Гремяченское сельское поселение,  с.Рудкино, ул. Свободы | 1,350 | Укладка а/б |
| 4 | Кочетовское сельское поселение,  с.Кочетовка, ул.Ленинградская | 0,350 | Укладка а/б |
| 5 | Костёнское сельское поселение,  х.Россошка, ул. Матросова | 2,644 | Щебенение |
| 6 | Костёнское сельское поселение,  х.Должёнки, ул. Чкалова | 2,900 | Щебенение |
| 7 | Новогремяченское сельское поселение,  с. Новогремячье, ул. Виноградная | 0,705 | Укладка а/б |
| 8 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, 50 лет Октября | 0,700 | Щебенение |
| 9 | Оськинское сельское поселение,  с.Оськино, ул.1 Мая | 0,600 | Щебенение |
| 10 | Петинское сельское поселение,  п. опытной станции ВНИИК, ул. Защитников Отечества | 0,400 | Щебенение |
| 11 | Петинское сельское поселение,  п. опытной станции ВНИИК, ул.Майская | 0,350 | Щебенение |
| 12 | Семидесятское сельское поселение,  с.Семидесятное, ул. Парижской Коммуны | 0,800 | Укладка а/б |
| 13 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское,ул. Алехина | 1,600 | Укладка а/б |
| 14 | Староникольское сельское поселение,  с. Староникольское, ул. Бахметьева | 1,500 | Щебенение |
| 15 | Яблоченское сельское поселение,  с.Яблочное, ул. Садовая | 0,800 | Укладка а/б |
| 16 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Мира | 1,330 | Укладка а/б |
| 17 | Хохольское городское поселение,  с.Хохол, ул. Абрикосовая | 0,660 | Укладка а/б |
| 18 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Никитинская | 0,390 | Щебенение |
| 19 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Центральная | 0,380 | Укладка а/б |
| 20 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский до д. 12 ул. Молодежная | 0,370 | Укладка а/б |
| 21 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, пер. Садовый | 0,610 | Укладка а/б |
| 22 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул. Кирова | 0,250 | Щебенение |
| 23 | Хохольское городское поселение,  с. Хохол, ул. Мамонтова | 0,390 | Укладка а/б |
| 24 | Хохольское городское поселение,  р.п. Хохольский, ул.Симонова | 0,328 | Укладка а/б |
|  | **ИТОГО:** | 20,907 |  |